## 🚧 GenAI Factory – Production Hardening Roadmap

Mục tiêu: Hoàn thiện toàn bộ hệ thống để đạt chuẩn Production-Grade Enterprise AI Factory, đảm bảo an toàn, hiệu năng cao, và khả năng tự phục hồi.

### 🧱 Phase 1 – Integration Hardening (2 tuần)

Mục tiêu: Thay thế tất cả các mô-đun giả lập (mock/placeholder) bằng các integration thực tế, tập trung vào tầng I/O và kết nối hạ tầng.

| Thành phần | Hành động Kỹ thuật | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| SQLTool | Chuyển từ sqlite3 sang asyncpg (PostgreSQL) + Connection Pool | Database thực tế, hỗ trợ concurrent query. |
| DataAPIConnector | Thay requests bằng httpx hoặc aiohttp | Gỡ bỏ ThreadPool, cải thiện hiệu năng I/O. |
| DocumentRetrieverTool | Kết nối Vector DB thực (Pinecone, Qdrant, Weaviate) qua async client | Tìm kiếm embedding thực tế, không còn mock. |
| CalculatorTool | Thay eval() bằng numexpr hoặc asteval | Loại bỏ rủi ro bảo mật RCE. |
| MemoryService | Dùng aioredis để lưu trữ hội thoại async | Bảo toàn async integrity trong FastAPI event loop. |
| AuditLogger | Tích hợp httpx hoặc Kafka Producer để gửi log đến Log Sink | Audit tập trung, hỗ trợ SIEM/ELK. |
| LLMFactory | Kết nối Secret Manager (Vault, AWS Secrets Manager) | Bảo mật và quản lý secret an toàn. |

🎯 Kết quả Phase 1: Hệ thống chạy hoàn toàn async, loại bỏ toàn bộ mô phỏng I/O, và tương thích hoàn toàn với môi trường Production thực tế.

### ⚙️ Phase 2 – Observability & Monitoring (4 tuần)

Mục tiêu: Xây dựng lớp quan sát (Observability Layer) để giám sát, đo lường và cảnh báo tự động.

| Thành phần | Hành động Kỹ thuật | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| Prometheus Integration | Thay mô phỏng metric trong Canary/Load Test bằng truy vấn Prometheus thực | Theo dõi SLA: p95_latency, error_rate, 5xx_rate. |
| Grafana Dashboard | Thiết lập dashboard trực quan hóa cho MLOps Pipeline & Cost Metrics | Giúp DevOps giám sát toàn bộ hệ thống AI. |
| OpenTelemetry (Tracing) | Thêm trace span cho Pipeline, Agent, Tool layer | Cho phép phân tích bottleneck chi tiết trong flow. |
| Centralized Logging (ELK) | Đẩy toàn bộ audit log từ AuditLogger sang Elasticsearch/Kibana | Phân tích tuân thủ, phát hiện bất thường. |
| FinOps Metrics | Cập nhật CostMonitor để ghi chi phí/token vào Prometheus | Theo dõi cost trend theo model & pipeline. |

📊 Kết quả Phase 2: Hệ thống có khả năng quan sát sâu (full visibility), cảnh báo tự động, và đo lường chi phí – mở đường cho kiểm toán và tối ưu FinOps.

### 🧠 Phase 3 – Self-Healing & Governance Automation (6 tuần)

Mục tiêu: Tự động hóa phục hồi, đánh giá liên tục và mở rộng cấu trúc đa khách hàng (multi-tenant).

| Thành phần | Hành động Kỹ thuật | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- |
| MetaAgent (FinOps & Optimization) | Bật cơ chế tự động điều chỉnh cấu hình dựa trên metrics Prometheus | Giảm chi phí LLM, cân bằng hiệu năng. |
| Canary Auto-Rollback | Kết hợp Canary Monitor với MetaAgent để rollback khi vi phạm Quality Gate | Tự phục hồi mô hình lỗi mà không cần can thiệp thủ công. |
| Continuous Evaluation (CE) | Triển khai cron job định kỳ để đánh giá lại mô hình trên dataset mẫu | Đảm bảo chất lượng mô hình luôn vượt ngưỡng. |
| Drift & Retraining Trigger | Kết nối check_drift_trigger.py với real-time logs | Tự động kích hoạt retraining khi phát hiện drift. |
| Multi-Tenant Extension | Cấu trúc lại assistant_service.py để hỗ trợ cấu hình riêng per-tenant (namespace) | Mỗi khách hàng có MLflow, Redis, và Vector DB riêng. |

🤖 Kết quả Phase 3: Hệ thống trở thành Self-Healing AI Factory, có khả năng phục hồi, tái huấn luyện, và tối ưu hóa theo thời gian – đạt chuẩn vận hành Enterprise thực thụ.

### 🏁 Tổng kết: Roadmap Hoàn thiện GenAI Factory

| Giai đoạn | Trọng tâm | Mục tiêu hoàn thiện |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 – Integration Hardening | Thay thế Mock / I/O thực tế | 100% Async & Secure Infrastructure |
| Phase 2 – Observability & Monitoring | Theo dõi & Giám sát | Full SLA & Cost Visibility |
| Phase 3 – Self-Healing & Governance | Tự phục hồi & Tự tối ưu | Enterprise-Grade AI Factory |

💡 Khi hoàn thành roadmap này, hệ thống của bạn sẽ đạt mức Production-Grade Enterprise AI Factory – có thể hoạt động độc lập, giám sát, tự điều chỉnh và đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn, hiệu năng, và quản trị của môi trường ngân hàng/doanh nghiệp.